2023年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编                             截止时间：2023年12月28日

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市陂面镇中心幼儿园新建综合楼。●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1072.67万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市八甲镇村教帮扶项目（阳春市八甲中学新建学生宿舍楼）。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1739.23万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市中等职业技术学校新建教学楼。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成年度计划投资1782.25万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市中等职业技术学校新建图书馆。● | 市教育局 | 曾庆婵 | 项目已完工，已完成年度计划投资2194.07万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市春湾中学恢复高中办学。● |  |  | 项目已竣工验收。已完成投资300万元，占年度计划投资300万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市石望镇中心幼儿园迁建工程（2023年完成前期手续，部分主体工程）。● |  |  | 主框架已封顶正在进行砌砖。完成年度工作任务100%。 | 100% |  | 完成项目扫尾工程。 | 2024年 1月底 | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程（2023年完成前期手续，部分主体工程）。● | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完成初步设计评审、建筑方案审批，正在进行项目用地报批、概算审批。完成年度工作任务40%。 | 40% | / | 完成项目用地报批。 | 2024年 1月底 | 市自然资源局 市发改局 双滘镇人民政府 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成概算审批。 |  |  |
|  | 阳春市松柏镇中心幼儿园迁建工程（2023年完成前期手续，部分主体工程）。● |  |  | 已完成用地调规、建筑方案审批、用地现场清障，正在办理项目用地报批、初步设计及编制概算，完成年度工作任务30%。 | 30% | / | 完成项目用地报批。 | 2024年 1月底 | 市自然资源局 市发改局 松柏镇人民政府 |
|  |  |  |  |  |  |  | 完成初步设计方案及编制概算。 |  |  |
|  | 完成改扩建幼儿园11所。● |  |  | 八甲罗城改造工程、八甲大坡幼儿园改造工程、八甲俄颈幼儿园改造、双滘黄江幼儿园改造、岗美镇那旦幼儿园改造、三甲中心幼儿园三甲圩分园二期工程、合水镇竹园幼儿园、潭水镇中心幼儿园改造、潭水镇盘安幼儿园、河朗镇罗阳幼儿园改造、圭岗镇中心幼儿园共11所幼儿园已完工，完成年度计划总投资3630万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于689元/人/月和342元/人/月，并实现应保尽保。●▲（按阳民规〔2023〕1号实际发放城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为679元和333元。） | 市民政局 | 黄忠宏 | 2023年我市城镇、农村低保平均补差水平分别为679元/人·月、333元/人·月。 截至12月底，全市低保对象12301户28584人，共发放低保救助金14959.8586万元：其中城镇低保救助金1684.0287万元、农村低保救助金13275.8299万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 我市现按2023年特困人员基本生活保障标准城镇1373元/人·月，农村1026元/人·月年的标准发放。 截止12月底，全市纳入特困人员供养救助4999人（城镇特困人员310人、农村特困人员4689人），共发放特困人员供养资金6246.3048万元：其中城镇特困人员供养资金494.6136万元、农村特困人员供养金5751.6912万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 全自理特困人员月人均32.4元；半自理（半失能）特困人员月人均486元；全护理（失能）特困人员月人均1200元，住院照料护理标准原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。 截至12月底，全市纳入特困人员救助供养4999人：其中分散供养全自理特困人员3857人、半自理（半失能）特困人员308人、全护理（全失能）特困人员145人；集中供养全自理特困人员83人、半自理（半失能）特困人员77人、全护理（全失能）特困人员512人。共发放特困人员照料护理费1285.02216万元：其中分散供养护理费744.59112万元，集中供养护理费540.43104万元。发放1457人的住院照料护理费277.926万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 集中供养孤儿基本生活保障标准提高至2017元/人/月，散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至1359元/人/月。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 现按照2023年新标准发放，集中供养孤儿每人每月2017元、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1359元。 截至12月底，全市共有孤儿163人（集中供养孤儿74人、社会散居孤儿89人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童715人。共发放孤儿基本生活费360.8690万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费9.7848万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金1160.5929万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 困难残疾人生活补贴标准提高至195元/月/人；重度残疾人护理补贴标准提高至261元/月/人。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准每人每月分别为195元、261元。 截至11月底，全市符合领取“两项补贴”的困难残疾人8509人、重度残疾人19345人。发放困难残疾人生活补贴1995.1107万元、重度残疾人护理补贴5931.1863万元，合计7926.297万元。 | 100% | / | / | / | / |
| 加强特殊困难群体救助帮扶 | 老年人居家适老化改造工程。对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2023年全市需完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 已完成改造351户。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 优化公共卫生和医疗卫生服务 | 中医馆内涵建设项目2个、中医阁建设项目25个。●▲ | 市卫生健康局 | 曾庆婵 | 2个中医馆和25个中医阁9月8日已通过验收。 | 100% | / | / | / | / |
| 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程 | 开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次。●▲ | 市人社局 | 黄忠宏 | 截至12月底，已完成“粤菜师傅”培训521人次，补贴性职业技能培训4604人次，“南粤家政”服务类培训2162人次。合计7287人次，占年度总计划3500人次的208.2%。 | 208.2% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成 时限 | 配合部门 |
| 加大食品安全保障力度 | 加强食品安全质量监督管理，食品抽检量1900批次，其中农产品质量安全定量抽检达到900批次。●▲ （据阳食药安办(2023) 6号要求，2023年阳春市由原来的1900批次增加到2100批次食品检验量任务） | 市农业农村局 | 冯帮邢 | 900批次农产品质量安全定量抽检完成1185次。 | 131.7% | / | / | / | / |
|  |  | 市市场监管局 | 黄忠宏 | 2100批次食品检验已完成抽检2127批次。 | 101.3% | / | / | / | / |
| 完成建制村公路“单改双”建设任务 | 完成200公里农村公路单车道改双车道任务。●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 农村公路单车道改双车道已完成年度计划200公里的100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 全面推进病险水库除险加固 | 阳春市2023年度3宗小型水库除险加固。●▲ | 市水务局 | 冯帮邢 | 截至12月底，虎爪坪水库（河口镇）、湴濛仔水库（河口镇）、大坑塘水库（三甲镇）除险加固工程已完工并通过验收。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市北河水库除险加固。● |  |  | 截至12月底，北河水库除险加固工程已100%完成。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 深入实施兜底民生服务社会工作“双百工程” | 全年联系服务困难群众和特殊群体不少于5万人次，开展社会工作个案服务不少于50个。●▲ | 市民 政局 | 黄忠宏 | 全市已建成“双百工程”社会工作服务站17个、社会工作服务点92个，实现了全市“双百工程”社会工作服务站（点）100%覆盖。今年以来“双百工程” 社会工作服务站（点）服务群众55047人次，跟进社会工作个案50个。 | 100% | / | / | / | / |
| 推广二维码门楼牌应用 | 在全市推广实施二维码门楼牌推广应用。● | 市公安局 | 蔡传雄 | 全市41.37万个二维码门楼牌已安装完毕。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 改善居民饮用水条件 | 阳春市十五个乡镇水厂提升改造。● （松柏、陂面、潭水镇等3间水厂列入阳春市全域自然村集中供水村村通工程建设，石望镇水厂列入阳春市村村通二期工程PPP项目，马水镇、岗美镇由市自来水厂扩网供水。因此，阳春市15 个乡镇改造项目调整后建设内容为9个：新建河朗镇水厂、圭岗镇水厂、永宁镇水厂、三甲镇水厂、双滘镇水厂、八甲镇水厂等6间水厂，改造提升春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂等3间水厂。） | 市水务局 | 冯帮邢 | 新建6间水厂、改建3间水厂均已完工。共已完成建安总投资7542.7809万元的100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

中 共 阳 春 市 委 督 查 室

阳春市人民政府督查室                         编印