2016年我市保障性住房建设进展情况（2月份）

2016年2月，项目进展情况如下表：

| 工作项目 | 市（县） | 时间 | 建设项目名称 | 年度建设规模 | 项目进展信息 | 竣工信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障性 安居工 程建设 | 阳春市 | 2015年 | 阳春市河西站前花园二小区公租房项目 | 公租房1幢，总投资1400万，建筑面积7955.45平方米，共168套，占地面积1858.54平方米。（2013年续建项目，其中8套属2015年任务。） | 已完成室内外装修。 |  |
|  |  |  | 阳春市河西站南小区G栋公租房项目 | 公租房1幢，总投资760万，建筑面积3558.39平方米，共72套，占地面积1216.48平方米。（2014年续建项目，其中22套属2015年任务。） | 已基本完成室内外装修。 |  |
|  |  |  | 春城糖厂A地块公租房项目 | 公租房1幢，总投资400万，建筑面积2216平方米，共30套，占地面积1749.6平方米。（2015年新建项目) | 已竣工验收。 | 2016年1月底已竣工验收。 |
|  |  |  | 石菉铜矿、锡山钨矿棚户区改造项目 | 棚户区改造任务250户，用地面积：47600平方米，总投资：4000.9万元。 | 开工建设250户。 |  |